**47. fundur** **framkvæmda- og veitunefndar haldinn** **í Aratungu, Reykholti,**

**miðvikudaginn 21. febrúar 2024, kl.** **11:00.**

**Fundinn sátu:**

Stefanía Hákonardóttir, Helgi Kjartansson, Jón Forni Snæbjörnsson, Ásta Stefánsdóttir, Benedikt Skúlason og Kristófer Arnfjörð Tómasson.

**Fundargerð ritaði**: Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Fráveita frá baðlóni í Laugarási - 2311025** | |
|  | Fráveita frá baðlóni, minnisblað | |
|  | *Framkvæmda- og veitunefnd leggur til við sveitarstjórn að leitað verði samstarfs við rekstraraðila fyrirhugaðs baðlóns um uppsetningu hreinistöðvar sem muni nýtast bæði þeim húseiningum sem nú tengjast rotþró á svæðinu og baðlóninu.* | |
|  |  |  |
| **2.** | **Dæluhús Bláskógaveitu Laugarvatni - 2305015** | |
|  | Útboð dæluhúss Bláskógaveitu á Laugarvatni | |
|  | *Farið var yfir teikningar og kostnaðaráætlun kynnt. Sviðsstjóra er falið að undirbúa útboð á verkinu.* | |
|  |  |  |
| **3.** | **Orkuöflun Vegatunga - 2401065** | |
|  | Minnisblað ÍSOR, dags. 13.02.2024, um staðsetningu hitastigulshola | |
|  | *Minnisblað ÍSOR var lagt fram. Þar er gerð tillaga um staðsetningu á rannsóknarholum, hitastigulsholum.* | |
|  |  |  |
| **4.** | **Tartanvöllur Laugarvatni - 2402024** | |
|  | Hreinsun á tartanvelli á Laugarvatni, kostnaðaráætlun. | |
|  | *Gunnar Gunnarsson, verkefnastjóri Heilsueflandi samfélags/íþróttafulltrúi, kom inn á fundinn undur þessum lið og gerði grein fyrir erindinu. Framkvæmda- og veitunefnd samþykkir erindið.* | |
|  |  |  |
| **5.** | **Gatnatenging og fráveita Kriki 2 - 2402025** | |
|  | Lóðin Kriki 2 gerð byggingarhæf, gatnatenging og færsla á læk (vatnsrás). | |
|  | *Samhliða því að grafið verður fyrir húsnæði Brunavarna Árnessýslu á lóðinni Krika 2 verður gengið frá tengingu lóðarinnar við Lindarskóg og vatnsrás sem liggur um lóðina færð út fyrir lóðarmörk.* | |
|  |  |  |
| **6.** | **Viðhald skólastjórabústaðar (Mosar 1) Reykholti - 2401037** | |
|  | Minnisblað um brunavarnir og algilda hönnun | |
|  | *Minnisblaðið var lagt fram.* | |
|  |  |  |
| **7.** | **Samningur um aðalskoðun leiksvæða 2024 - 2402027** | |
|  | Samningur um aðalskoðun leiksvæða | |
|  | *Lögð voru fram til kynningar drög að samningi um aðalskoðun leiksvæða. Sviðsstjóra er falið að ganga frá samningi.* | |
|  |  |  |
| **8.** | **Endurnýjun fráveitu Laugarvatni 3. áfangi - 2310009** | |
|  | Útboð fráveitu, 3. áfangi endurnýjunar á Laugarvatni | |
|  | *Útboð á verkinu hefur verið auglýst. Tilboð verða opnuð 27. febrúar n.k.* | |
|  |  |  |
| **9.** | **Sláttur og hirðing Reykholt og Laugarás 2024-2026 - 2401066** | |
|  | Útboð á slætti í Laugarási og Reykholti | |
|  | *Verkið hefur verið boðið út. Tilboð verða opnuð 7. mars n.k.* | |
|  |  |  |

Fundi slitið kl. 12:05.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stefanía Hákonardóttir |  | Helgi Kjartansson |
| Jón Forni Snæbjörnsson |  | Ásta Stefánsdóttir |
| Benedikt Skúlason |  | Kristófer Arnfjörð Tómasson |